| Rakennushankkeeseen ryhtyvä | Purkutyönjohtaja |  |
| --- | --- | --- |
| Rakennuspaikka | Osoite |  |
| Rakennus tai rakennuksen osa |  | Lupatunnus |

| TARKASTUSTEHTÄVÄ | PÄIVÄMÄÄRÄ |  | ALLEKIRJOITUS (vastuuhenkilö) | LISÄTIEDOT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Purkutyönjohtaja on hyväksytetty rakennusvalvonnassa |  |  |  |  |
| Lupa on lainvoimainen ja luvan ehtoihin tutustuttu (ei aloittamisoikeutta) |  |  |  |  |
| Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on toimitettu rakennusvalvontaan ja purkutyömaalle (sis. haitta-ainetutkimukset) |  |  |  |  |
| Purkutyön turvallisuusasiakirja ja purkutyöselostus on saatu työmaalle (sis. turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet) |  |  |  |  |
| Purku- ja suojaussuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan ja työmaalle (sis. työmaan aluesuunnitelma) |  |  |  |  |
| Aloituskokous on pidetty tai aloitusilmoitus tehty sekä lupa purkutyön aloittamiselle saatu |  |  |  |  |
| Alueella olevat säilytettävät kaapelit, lämpö- ja vesijohdot, viemärit yms. on kartoitettu |  |  |  |  |
| Liittymien katkaisu ja tulppaus on sovittu ja tehty (sähkö, tele/data, vesi, viemäri, kaukolämpö, maakaasu) |  |  |  |  |
| Maanalaisten öljysäiliöiden käytöstä poistosta on ilmoitettu etukäteen ympäristönsuojelu- ja pelastus-viranomaiselle (säiliön puhdistustodistus) |  |  |  |  |
| Jätelain edellyttämät jätteiden siirtoasiakirjat on tehty (jätteiden pakkaaminen ja merkitseminen) |  |  |  |  |
| Purkujätteen hyödyntäminen MARA-ilmoituksella on selvitetty etukäteen ja rekisteröinti-ilmoitus tehty (ELY-keskus) |  |  |  |  |
| Purkutyöalue on aidattu (tai rajattu) ja merkitty selkeästi sekä ulkopuolisten pääsy purkutyöalueelle on estetty |  |  |  |  |
| Säilytettävät rakennusosat ja pinnat on kartoitettu, merkitty ja suojattu |  |  |  |  |
| Poltto- ja voiteluaineiden leviäminen tankkauspaikoilta on estetty (viemärit, vesistöt, pohjavesialueet) |  |  |  |  |
| Purkutyöalueelle on sijoitettu riittävä alkusammutuskalusto |  |  |  |  |
| ASBESTI- JA HAITTA-AINEPURKU (Mm. asbesti, PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet, raskasmetallit, mikrobivauriot) |  |  |  |  |
| Asbestipurkutyön johtaja ja suorittajat on valtuutettu (Asbestipurkutyöluparekisteri) |  |  |  |  |
| Asbestipurkutyön ennakkoilmoitus on tehty (7 pv ennen työn aloittamista) |  |  |  |  |
| Haitta-aineita sisältävät rakennusosat on paikallistettu ja merkitty työmaalla |  |  |  |  |
| Asbestipurkutyö on suoritettu asbestipurkusuunnitelman sekä säännösten edellyttämällä tavalla |  |  |  |  |
| Purkutyössä esiin tulleet PIMA-epäilyt on tarkastettu ja ilmoitettu ympäristönsuojeluviranomaiselle (esim. maanalaisten öljysäiliöiden vuodot) |  |  |  |  |
| Turvallisuusdokumentti, jossa todetaan tilan puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot, on laadittu (jääneet haitta-aineet) |  |  |  |  |
| KEVYT PURKU (Saneerauspurku, sisäpurku) |  |  |  |  |
| Automaattisen paloilmoittimen irtikytkennästä ja valvonta-menettelystä purkutyön ajan on sovittu pelastusviranomaisen kanssa |  |  |  |  |
| Välipohjien kantavuus on varmistettu käytettävälle purkutyökalustolle sekä purkujätteiden välivarastoinnille |  |  |  |  |
| Tulityötä edellyttävässä purkutyössä on huomioitu tulityölupakäytäntö (tulityökortti, alkusammutuskalusto, tulityövartiointi) |  |  |  |  |
| Säilytettävä talotekniikka (LVISA) on suojattu (tulppaukset, paikannusmerkintä) |  |  |  |  |
| RASKAS PURKU (Massiivipurku) |  |  |  |  |
| Ympäristösuojelulain mukaiset ilmoitukset ovat tehdyt ympäristönsuojeluviranomaiselle (ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta purkutyöstä 30 vrk ennen aloittamista tai meluilmoitus) |  |  |  |  |
| Naapurikiinteistöjen aloitus-katselmukset on suoritettu (herkät rakennukset ja toiminnot on kartoitettu) |  |  |  |  |
| Lähinaapureiden informointi ja työvaiheista tiedottaminen on tehty (päiväkodit, hoito- ja oppilaitokset, työajoista on sovittu) |  |  |  |  |
| Purkutyön suoja-alue on eristetty riittävän laajalta alueelta sekä merkitty (työmaa-aita, kilvet, huomiovalot, valvonta) |  |  |  |  |
| Kantavien ja jäykistävien rakenteiden oikea purkujärjestys ja purkusuunta sekä purkutyön aikainen tuenta ja vahvistaminen on tehty (tuentasuunnitelma, maanpaineiden hallinta) |  |  |  |  |
| Purkutyön pölynhallinta on huomioitu (kohteen huputus, työpisteen vesisumutus, vesisuuttimet työlaitteissa, oikean työlaitteen valinta, sääolosuhteiden huomiointi) |  |  |  |  |
| Purkutyön kosteudenhallinta on huomioitu (vedenpoisto, pumppaustarve) |  |  |  |  |
| Purkutyön tärinän rajoittaminen on huomioitu ja tärinämittaus järjestetty (oikea purkutyötapa, tärinäarvojen valvonta) |  |  |  |  |
| Raskaan liikenteen ajoreitit ja ajosuunnat on suunniteltu turvallisiksi (ajoliittymä kadulle, näkymäalueet, valvonta) |  |  |  |  |
| Alueen LVIS-laitteistot on purettu sovitusti (maassa olevat kaapelit ja putkistot) |  |  |  |  |
| Vanhat kaivot on poistettu tai täytetty |  |  |  |  |
| Lähiympäristö on siivottu ja katualueet on puhdistettu sekä vauriot korjattu |  |  |  |  |
| Vaaralliset purkujätteet on lajiteltu erikseen, pakattu tiiviisti ja merkitty sekä kuljetettu mahdollisimman nopeasti jätteenkäsittelylaitokseen (ei saa kastua eikä päästä ympäristöön) |  |  |  |  |
| Muut purkujätteet on lajiteltu, jätelavat on suojattu ja merkitty sekä toimitettu jatkokäsittelyyn (erilliskeräysvelvoite) |  |  |  |  |
| Purkutyön jälkeen tehtävät täytöt ovat purkutyöselityksen mukaisia (täyttömateriaali, sovittu tiiviystaso, luiskaukset) |  |  |  |  |
| Jäteraportti on toimitettu rakennus-valvontaan ja ympäristötoimeen (selvitys purkujätteiden määristä ja käsittelystä) |  |  |  |  |
| Purkutyö on tarkastettu loppukatselmusta varten ja katselmus suoritettu hyväksyttävästi |  |  |  |  |
| LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, RAKENNUSVALVONTA |  | Versio 31.1.2020 / Jarno Junnonen |  |  |

Purkutyöjohtajan on huolehdittava, että lupa, hyväksytyt pääpiirustukset ja tämä tarkastusasiakirja asianmukaisesti täytettynä ovat katselmuspaikalla (MRA 73 §).

Purkutyönjohtaja tilaa purkutyön viranomaiskatselmukset ja hänen tulee myös olla läsnä näissä viranomaiskatselmuksissa (MRA 73 §, MRL 150 §).

Purkutyönjohtaja luovuttaa kopion tästä tarkastusasiakirjasta pöytäkirjaliitteineen loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 153 §).

Lisäselvitykset sekä poikkeamiset perusteluineen rakentamista koskevista säännöksistä (MRL 150 f §):